## Slide 1
11월 4일 발표
10월 프로젝트 점검
뇌 CT 학습 서비스
학습자가 영상을 풀고, 그 결과가 관리자에게 남는다.
MVP
25
시연
25
AI
20
정합성
10
이슈
10
전달
10

## Slide 2
발표 순서
100점
평가 항목 순서로 말한다
배점 100. 각 슬라이드가 항목 하나를 닫는다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
2 / 11
01
MVP 구현 범위 및 완성도
현황 10 · 핵심 기능 15
25점
02
대표 시나리오 시연
동작 15 · 결과 확인 10
25점
03
AI 기능 적용 및 결과 검증
적용 10 · 검증 10
20점
04
설계–구현 정합성 및 변경 관리
변경 기록과 설계·코드 일치
10점
05
이슈 대응 및 피드백 반영
원인, 대응, 남은 판단
10점
06
발표 전달력
범위 · 기능 · AI · 시연 결과
10점

## Slide 3
MVP 구현 범위 및 완성도
10점
MVP 범위 대비 구현 현황
완료 · 부분 · 미구현을 나누고, 계획 대비 수준을 말한다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
3 / 11
완료
뇌 CT 화면 분석
학습 문제 · 병명 채점
ROI 채점
오늘 학습 현황 · 오답 · 기록
관리자 회원 · 스터디 · 팝업 · Q&A · 리뷰
Object Storage 저장
부분
MRI 문제 등록
MRI 슬라이스 선택
MRI 전용 분석 모델은 없음
미구현
흉부 분석 패키지
복부 분석 패키지
무릎 분석 패키지
뇌 MRI 분석 패키지
완료는 학습 루프와 뇌 CT 분석이다. 다른 부위 분석은 이후 범위다.
계획서 원문은 없다. 위 구분은 코드와 docs가 맡은 범위다.

## Slide 4
MVP 구현 범위 및 완성도
15점
핵심 기능 구현 수준
핵심 기능이 서비스 목적까지 닿아 있는가.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
4 / 11
목적 학습자가 영상을 풀고, 그 결과가 관리자에게 남는다.
1
문제 등록
이미지가 Object Storage에 올라가고 study 행이 생긴다.
2
문제 받기
문제 1건. 제출 전에는 정답 병명을 받지 않는다.
3
채점
병명은 DB 정답과 비교. ROI는 모델 영역과 겹침으로 판정.
4
기록
채점 이미지와 기록. 오늘 시간 · 문제 수 · 정답률을 부위별로.
5
관리자
회원 · 리뷰 · 스터디 · 팝업 · Q&A 목록이 SSE로 갱신된다.

## Slide 5
대표 시나리오 시연
15점
대표 시나리오 동작
뇌 CT 문제의 ROI 제출이 등록부터 관리자 확인까지 이어지는가.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
5 / 11
1
문제 등록
/admin/study/create
뇌 CT 문제
2
문제 수신
학습자가
문제 1건
3
ROI 제출
박스 또는 원
/learning/roi-grade
4
판정
정답 · 부분정답 · 오답
색 overlay
5
저장 · 리뷰
채점 이미지 저장
관리자 리뷰 갱신
6
오늘 학습
/learning/today
문제 수 · 정답률
시간이 남으면
같은 영상을 / 에서 열어 출혈 점수, overlay, 한국어 설명을 이어서 보여 준다.

## Slide 6
대표 시나리오 시연
10점
시연 결과 확인
입력과 결과를 한 화면에 같이 두면 된다. 별도 반복 테스트는 기준이 아니다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
6 / 11
입력
확인할 결과
문제 이미지 파일
Object Storage 경로, study 목록에 1건
ROI 좌표
판정 문구, IoU · 포함률, overlay 이미지
같은 사용자로 오늘 조회
부위별 문제 수 · 정답률
관리자 리뷰 화면
방금 제출이 목록에 추가
시연 전에 확인할 것
DB, Object Storage, Hugging Face 가중치 다운로드.
모델은 첫 요청 때 불러온다. 발표 직전에 한 번 실행해 둔다.

## Slide 7
AI 기능 적용 및 결과 검증
10점
AI 기능 적용
정의한 AI가 화면 분석과 ROI 채점 안에서 실제로 호출되는가.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
7 / 11
분류
출혈 6클래스와 생식세포종
ConvNeXt-Base와
EfficientNetV2-M의 평균
위치
Grad-CAM
모델이 본 영역을 색칠하고
그 영역을 ROI 기준으로 쓴다
문장
MedGemma 1.5 4B
한국어 설명.
API가 없으면 점수 요약 문장
병명 채점은 AI가 아니다
DB에 저장한 정답 문자열과 비교한다.

## Slide 8
AI 기능 적용 및 결과 검증
10점
AI 결과 검증
검증이 무엇을 보여 주는지, 어디가 한계인지를 같이 말한다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
8 / 11
검증
하는 일
한계
pytest
학습 현황, 팝업, MRI 슬라이드 등록,
슬라이스 선택, 저장 경로
모델 정확도는
측정하지 않음
ROI 규칙
IoU, 포함률, 중심 거리로
정답 · 부분정답 · 오답
기준은 의사 표시가 아니라
모델 마스크
안내 문구
결과는 학습 보조.
최종 판단은 의사에게 있음
민감도 · 특이도 숫자는
저장소에 없음
발표에서는 규칙이 코드에 있다는 점까지만 말한다.
성능 숫자는 만들지 않는다.

## Slide 9
설계–구현 정합성 및 변경 관리
10점
주요 변경 사항 기록 · 정합성
설계 문서가 코드와 맞고, 바뀐 이유의 자리가 있는가.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
9 / 11
설계가 있는 곳
요청 순서
AGENTS.md
docs/폴더구조_초보자가이드.md
기능 설명
docs/ HTML
docs/index.html 목록
코드에 남아 있는 변경
1 분석은 class/brain/ 만. 다른 부위는 같은 파일 역할로 나중에.
2 등록은 파일마다 문제가 기본. 한 문제 슬라이드는 MRI만.
3 ROI는 CT 한 장과 MRI 슬라이스를 같은 API에서 받는다.
4 판독문은 API, 로컬 모델, 점수 요약 세 갈래.
5 이미지는 Object Storage. DB에는 공개 경로만.
날짜별 변경 일지는 저장소에 없다.
멘토 회의에서 바뀐 항목이 있으면 이유와 함께 이 칸에 한 줄씩 넣는다.
· (날짜) 바뀐 점 — 이유
· (날짜) 바뀐 점 — 이유

## Slide 10
이슈 대응 및 피드백 반영
10점
이슈 대응 · 피드백 의사결정
원인, 지금 대응, 남은 판단을 한 줄로 말한다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
10 / 11
이슈
지금 대응
남은 판단
다른 부위 분석이 없음
분석 패키지는 뇌 CT만
등록 · 풀이는 부위 값을 받아 둠
다음 마일스톤에 패키지 추가
ROI 정답이 모델 마스크
DB에 의사 표시 영역이 없음
겹침 규칙으로 학습 채점을 우선 동작
문제별 정답 영역을 저장해 비교
첫 분석이 느림
시작 때 모델을 기본으로 안 불러옴
시연 전에 한 번 실행
운영에서는 시작 시 로드
설명 문장이 외부 API에 의존
MedGemma 기본값이 API
실패 시 점수 요약 문장
시연은 요약 문장으로도 유지
로그인 개발용 확인 값
확인용 응답이 남아 있음
시연 전에 제거
발표 화면에는 두면 안 됨
학습자 API는 세션 대신 user_idx를 받는다. 기록은 동작하고, 본인 확인은 이후 세션으로 바꾼다.

## Slide 11
발표 전달력
10점
구현 결과 설명 · 전달
이 네 문장을 먼저 말하면 항목이 닫힌다. 디자인이 아니라 내용이 기준이다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
11 / 11
범위
MVP는 학습 등록, 풀이, ROI 채점, 기록, 관리자 확인까지이고 뇌 CT 분석이 포함된다.
기능
핵심 기능은 그 흐름이 화면에서 끝까지 이어진다는 점이다.
AI
AI는 분류, 위치 표시, 한국어 설명에 쓰인다. 병명 문자열 비교는 AI가 아니다.
시연
결과는 판정 문구, overlay, 저장된 리뷰, 오늘 학습 수치로 확인한다. 임상 성능 숫자는 아직 없다.

## Slide 12
발표자용 · 슬라이드 쇼에서는 숨김
준비
시연 전에 확인할 것
청중에게 넘기지 않는다. 슬라이드 쇼에도 포함하지 않는다.
학습용 보조이며 진단이 아닙니다
비공개
1
환경
DB, Object Storage, Hugging Face 가중치 다운로드를 확인한다.
2
예열
모델은 첫 요청 때 불러온다. 발표 직전에 분석과 ROI 채점을 한 번씩 실행한다.
3
로그인
개발용 비밀번호 확인 값을 로그인 응답에서 제거한 뒤 시연한다.
4
말할 범위
완료된 학습 루프와 뇌 CT만 보여 준다. 없는 부위 분석을 시연하지 않는다.